清风和庐小区换热站建设项目

（工 程）

- 招标公告

# 一、招标条件

# 本项目清风和庐小区换热站建设项目已批准，前期准备工作已完成，项目资金来源为自筹资金，招标人为聊城市财金清洁能源热力有限公司。

# 二、项目概况与招标范围

# 1.项目名称：清风和庐小区换热站建设项目

# 2.项目编号：

# 3.招标内容：本次清风和庐小区换热站建设项目共分为四个标段。

# 4、项目预算：1010693.42元。

# 5、资金来源：自筹资金。

# 6、质量要求：合格，质保期两个采暖季，达到国家和有关部门相关验收标准和规范要求。

# 7、工    期：接甲方开工令之日七25日历天，乙方应自行做好季节性施工计划安排，合同工期已充分考虑可能出现的各种形式的检查、雨雪、冰雹、冬期施工、冬期养护、停水、停电、节假日、扰民、阻工纠纷协调、场地及道路施工影响、扬尘治理等所有不利因素。

# 8、中标方式：采用最低价中标。

# 9、验收标准及时限：满足《城镇供热管网工程施工及验收规范》及甲方制定的相关要求；完成工程量清单内100%后，中标单位向甲方提交验收申请单（加盖公章），经监理单位初步验收通过后，甲方于3个月（90天）内完成正式验收。

# 10、结算方式：完成合同工程量清册报价明细表内工程量，并达到招标技术要求的质量标准，执行合同总价固定不调；凡因工程量清册报价明细表所列施工项目不全、不详细，企业中标后在施工过程中，因在投标阶段未进行图纸与现场勘查相结合，未及时提出漏、缺项的，非重大设计变更，不再进行工程增加签证，新增工程量视为已包含在投标报价中；合同工程量清册报价明细表内工程量未完成部分，结算时按照合同综合单价进行核减。

11、付款方式：1、无预付款的支付。

2、工程完工经验收合格后付合同价款的65%，一个采暖季后，经第三方审计后付至审计价款的97%，余款作为质保金。

3、两个采暖季后无施工质量问题，甲方无息退还乙方剩余价款。

4、甲方第一次付款前，乙方提供该项目农民工工资发放证明文件（具体格式详见项目说明），证明文件真实有效，一经发现虚假信息，甲方有权不予支付工程款并缴纳中标金额10%的罚金；

12、重要声明：1、中标人负责处理周边关系和人为干扰，施工期间政府执法检查，违规处罚，处理周边关系产生的费用、与其他单位的配合费、管理费等所需发生的费用已含在本次投标报价中，不再另行计取费用。如中标人未按上述要求履行合同义务导致招标人产生相关费用和工期延误，施工过程中招标人有权按实际情况在拨付工程款时予以扣除，工期不予顺延。

2、施工期间物价变化、政策性调整文件、施工场地及环境、满足建设及环保等主管部门相关规定、社会保险费等一切本工程涉及到的费用及周边关系协调、赶工措施等风险均已包含在成交价款中。风险范围内费用由中标人自行考虑，已包含在成交价中，结算时不做任何调整。

3、中标人负责采购的材料，应符合工程设计要求和国家规定的有关标准，且均为符合国家节能环保产品标准要求的材料。所购主要材料必须有生产厂家合格证、化验单、材质报告等有关证明文件，并对材料质量负责。

4、施工单位自行勘察现场进行报价，由此产生的一切费用在投标报价中应自行考虑，建设单位不在另行组织查看。

5、在工程投标期间投标单位应考虑漏项风险，如中标单位出现任何形式的漏项，投标时未提出任何疑问，后期因漏项产生的一切责任（经济损失）由中标单位自行承担，在施工过程期间提出建设单位不予认可。

6、达到政府主管部门对扬尘治理要求的标准。

7、扬尘治理措施：严格按照聊城市环保扬尘治理措施进行施工，例如：裸土材料覆盖、现场洒水、设置雾炮、拉设围挡、材料码垛等要达标合格。如因措施不到位出现的一切经济责任由施工单位自行承担，建设单位有权针对因扬尘治理措施不到位引起的停工，追溯拖延工期经济赔偿，每拖期一天，按合同额的万分之三罚款执行。由于扬尘治理措施不到位造成上级主管部门通报及处罚的，建设单位有权对通报及处罚进行追罚1万元-10万元/次的罚款。

8、施工过程中对已完工项目造成的破坏及污染，均由施工单位负责修复，并承担相关补偿费用，要接受监理、建设单位、政府主管等部门的监督验收。

9、全面贯彻《劳动法》、《社会保险法》、《保障农民工工资支付条例》，切实保障职工合法权益。投标人需承诺中标后不得拖欠农民工工资，按时缴纳农民工保险，如因拖欠工资或农工受伤得不到及时理赔，合法权益得不到保障，造成农民工上访到政府等有关部门，经招标人、监理、审计三方核实无误后，直接从剩余工程款中扣除发放相应的农民工工资或赔偿金，并乙方承担相应法律责任。

# 三、投标人资格要求

# 1、在中华人民共和国境内注册，有合法有效的营业执照；

# 2、投标人应具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质；

# 3、本项目拟派项目经理具有二级（含）以上注册建造师证（市政工程专业）；具有安全生产考核合格证（B类）；且未担任任何在施建设工程；

# 4、不接受联合体报价；

# 5、本项目兼投不兼中。